Приложение 5

к Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения, находящихся на территории

пгт. Долгое Должанского района

Орловской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

Задание и основные мероприятия по реконструкции и модернизации объекта Соглашения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование объекта  (имущества) | Адрес местонахождения объекта (имущества) | Наименование показателей мероприятий и объектов ремонта | Срок исполнения  (год) | Стоимость  (тыс. руб.) | Источник финансирования | |
| Средства Концедента | Средства Концессионера |
| 1 | Автономная блочно-модульная котельная БМК-5,5 МВт с блоком вспомогатель-ного оборудования | Российская Федерация, Орловская область, Должанский район, пгт. Долгое, ул. Ленина | Замена двух котлов Турботерм ТТГ-2000» на аналогичные | 2028 | 800,0 | 0,0 | 800,0 |
| 2 | Теплотрасса | Российская Федерация,  Орловская область,  Должанский район,  пгт. Долгое, от котельной п. Советского до ул. Ленина,24, литера I | Замена Теплотрассы протяженностью – 220 м.п | 2019-2029 | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| **ИТОГО:** | | | | **2019-2029** | **1150,0** | **0,0** | **1150,0** |

Подписи сторон

От Концедента: От Концессионера:

Глава администрации Должанского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орловской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Н. Макашов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

От Орловской области:

Губернатор Орловской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Е. Клычков